ИНФОРМАЦИЯ от 02.08.2017 года

о результатах плановой выездной проверки

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

основная общеобразовательная школа № 34

Выездная   проверка   проведена  на  основании   распоряжения администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от   23 июня 2017 года  № 292-р «О проведении плановой выездной проверки», в соответствии с планом контрольных мероприятий администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район по  осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения на 2 полугодие 2017 года, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 6 июня 2017 года № 802, Порядком осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, возникающих в процессе исполнения бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, утвержденным постановлением  администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 31 декабря     2015 года № 1342.

Проверка проведена по вопросу соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при реализации мероприятий, направленных на перенос спортивной площадки, расположенной по адресу г. Приморско-Ахтарск, ул. Космонавтов, 111 в МБОУ ООШ № 34 п. Приморский, ул. Красная, 10  в рамках  муниципальной программы муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Развитие образования» за 2016 год.

По результатам выездной проверки выявлены следующие нарушения:

- Директором  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 34 (далее - МБОУ ООШ  № 34) допущено заключение договоров на выполнение работ по переносу спортивной площадки на общую сумму 199 108,00 рублей (договор № 266 от 07.07.2016, № 269 от 12.09.2016),  раньше даты заключения соглашения о предоставлении субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным образовательным  учреждениям муниципального образования Приморско-Ахтарский район на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Развитие образования» по переносу спортивной площадки (Соглашение № 204 от 13.09.2016 года).

2. В нарушение  положений частей 1, 3 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, пункта 9 Инструкции № 157н МБОУ ООШ № 34 допущено несвоевременное составление первичного учетного документа  и отражение результатов выполненных работ по переносу спортивной площадки в бухгалтерском учете.

По данным бухгалтерского учета  приемка  выполненных работ по переносу спортивной площадки осуществлена на основании актов о приемке выполненных работ (форма  № КС-2) (№ 1 от 09.09.2016, № 1 от 14.09.2016 года, № 1 от 19.09.2016 года, № 1 от 21.09.2016 года , № 1 от 23.09.2016 года,  № 1 от 27.09.2016 года,  № 1 от 29.09.2016 года), при этом первоначальная  (балансовая) стоимость спортивной площадки увеличена на сумму произведенных расходов по переносу площадки только в апреле 2017 года на основании Акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств №1 от 01.04.2017 года (форма 0504103).

3.В целях реализации мероприятия по переносу спортивной площадки заключено  последовательно 7 договоров (новый договор заключался после исполнения предыдущего), в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на общую сумму  600 000,00 рублей на выполнение работ с одним предметом договора:  перенос спортивной площадки, с разбивкой на 7 этапов (договор № 266 от 07.09.2016;  № 269 от 12.09.2016; № 272 от 15.09.2016; № 285 от 20.09.2016; № 288 от 22.09.2016; № 292 от 26.09.2016; № 296 от 28.09.2016).

Таким образом, допущенное ограничение конкуренции  для иных поставщиков (подрядчиков), нарушает принцип обеспечения конкуренции, предусмотренный  частью 1 статьи 8  Федерального закона № 44-ФЗ.

Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований, установленных  Федеральным законом № 44-ФЗ, влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ.

4. В ходе визуального осмотра спортивной площадки выявлено, что покрытие спортивной площадки находится в неудовлетворительном состоянии (площадка имеет неровную поверхность, искусственное покрытие состоит из кусков и в некоторых местах стыков имеются большие зазоры поросшие травой). Это свидетельствует о технологических нарушениях, допущенных подрядчиком  МУП «Благоустройство»  при переносе и монтаже спортивной площадки. Директором  МБОУ ООШ № 34 претензии по качеству выполненных работ к подрядчику  не предъявлялись.

Информация о результатах проверки направлена начальнику управления образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район,  информация о выявленных нарушениях требований Федерального закона № 44-ФЗ направлена в прокуратуру Приморско-Ахтарского района.