**МОНИТОРИНГ**

**ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технического состояния спортивных сооружений общеобразовательных учреждений муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год»**

1. **Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию ответственный за реализацию программы** - Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
2. **Срок проведения мониторинга**: отчетный период - 2014 год, дата предоставления- 31 января 2015 года.
3. **Наименование программы** - Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технического состояния спортивных сооружений общеобразовательных учреждений муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год».
4. **Реквизиты нормативного акта, которым утверждена программа**: Приказ начальника управления образования от 22 декабря 2014 года № 972 «О внесении изменений в приказ управления образования от 26 августа 2014 года № 662/1 «Об утверждении сметы расходов на 2014 год на реализацию ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технического состояния спортивных сооружений общеобразовательных учреждений муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год».
5. **Срок реализации программы** – 2014 год.
6. **Степень достижения индикаторов целей программы**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений |
|  |  |  |  |
| Создание комфортных условий для организации образовательного процесса | 94,4% | 94,4% | Нет |
| Обеспечение общеобразовательных учреждений современными спортивными залами. | 50,0% | 50,0% | Нет |

7. **Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | | | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс.руб. | | Причина отклонения |
| Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы | | Расходы | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | Экспертиза ПСД на проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ СОШ № 3 | Согласование объемов и расценок при выполнении капитального ремонта | Согласованы объемы и расцени при выполнении капитального ремонта | 20,0 | 20,0 | Нет |
| 2 | Работы по осуществлению строительного контроля при проведении капитального ремонта в том числе:  МБОУ СОШ № 3 | Контроль качества выполнения ремонтных работ | Выполнен контроль качества выполнения ремонтных работ | **129,1**  48,6 | **129,1**  48,6 | Нет |
| МБОУ СОШ № 9 | 66,7 | 66,7 |
| МБОУ ООШ № 16 | 13,8 | 13,8 |
| 3 | Проведение капитального ремонта спортивных залов, помещений при них (снарядных, раздевальных, душевых, уборных, комнат для инструктора), других помещений физкультурно-спортивного назначения в том числе:  МБОУ СОШ № 3 | Наличие современного спортивного зала  Создание комфортных условий для организации образовательного процесса | Наличие современного спортивного зала  Созданы комфортные условия для организации образовательного процесса | **2380,1**  805,1 | **2380,1**  805,1 | Нет |
| МБОУ СОШ № 9 | 934,5 | 934,5 |
| МБОУ ООШ № 16 | 640,5 | 640,5 |
|  | **Итого** |  |  | **2529,2** | **2529,2** |  |